Состояние проекта: умный анализатор финансов

Состояние технического задания

ТЗ повторно проверено. Внесены изменения:

- Мобильное приложение заменено веб-приложением на Python (FastAPI): один язык и один проект вместо двух стеков, это реально сделать за семестр.

- Исключена интеграция с банками (банковские API): вместо неё импорт банковской выписки из CSV, как необязательное требование.

- Исключены несколько счетов и валют, регулярные платежи, еженедельный отчёт, напоминания о платежах, push-уведомления, импорт чеков, экспорт отчётов, проверка крупных платежей и анализ подписок. Уведомления остаются только внутри приложения.

- Анализ финансового поведения и рекомендации объединены в два простых проверяемых правила (необязательное требование).

- Добавлены недостающие сценарии: регистрация и вход, редактирование и удаление транзакций, просмотр уведомлений.

- Требования переписаны в виде сценариев UC-1…UC-11 с теми же номерами, что на диаграмме. Прогноз, рекомендации, импорт CSV и пользовательские категории вынесены в необязательные.

- Нагрузочное тестирование заменено замером времени отклика на тестовых данных.

Текущее состояние проекта

Подготовлено:

- техническое задание и сценарии использования (версия 2.0);

- UML-диаграммы: диаграмма вариантов использования с прошлого семестра проверена и исправлена, диаграмма последовательности исправлена, структурная диаграмма добавлена;

- декомпозиция на задачи.

Не реализовано:

- репозиторий с кодом (создаётся первой задачей T1);

- макеты интерфейса;

- схема базы данных;

- программная реализация любой функциональности.

Ближайшие задачи

- T1 — создать репозиторий и структуру проекта

- T2 — подготовить каркас приложения

- T3 — подключить базу данных и миграции

- T4 — описать сущности предметной области по UML

- T5 — добавить предустановленные категории

- T6 — реализовать регистрацию